متوافق: من المشكلة إلى النتيجة · حل المشكلات موصولًا بتنفيذ المشاريع

مراجعة النتائج وخطة الضبط

الخطوات: قِس النتيجة، حافظ على المكسب

| رقم المشكلة |  |
| --- | --- |
| مالك العملية |  |
| الراعي |  |
| التاريخ |  |

طريقة الاستخدام: سُلّمت المخرجات، والآن تحقّق من النتيجة. راجع بعد 30 و60 و90 يومًا، ثم سلّم العملية مع خطة ضبط.

## المخرجات المسلّمة

ما سلّمه المشروع، ومن قبله.

| المُخرج | تاريخ التسليم | قَبِله |
| --- | --- | --- |

## مراجعة النتائج

الرقم بعد 30 و60 و90 يومًا من الإطلاق.

| رقم النتيجة | المقياس | قبل | المستهدف | اليوم 30 | اليوم 60 | اليوم 90 | تحقق؟ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## إذا لم يتحقق المستهدف

عُد إلى السبب الجذري، لا إلى مزيد من الخصائص.

| الفرق | السبب | الإجراء | المسؤول | الموعد |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## خطة الضبط

ما يتابعه مالك العملية حتى لا يتراجع المكسب.

| ما نراقبه | الحد | التكرار | من يتابع | إذا تجاوز الحد |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| زمن فتح الحساب | أكثر من 20 دقيقة في أي يوم | يوميًا | عمليات الفروع | مراجعة ملفات اليوم والاتصال بمالك العملية |

## دروس للمشكلة القادمة

ما ستكرره، وما ستفعله بطريقة مختلفة.

## البوابة: التسليم والإغلاق

يتولى مالك العملية خطة الضبط، ويُغلق المشروع.

| مالك العملية | الراعي | التاريخ |
| --- | --- | --- |